愿景与范围文档

面向“超级个体”的高效协作系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 《面向“超级个体”的高效协作系统》愿景与范围文档 |
| 文档版本 | V0.1（头脑风暴版） |
| 项目定位 | MCP 优先的 AI 协作系统：通过 MCP 连接外部服务，由 AI 编排工作链，并在系统成熟后暴露本系统 MCP Server 供本地 AI Agent 控制 |
| 编写人 | 待填写 |
| 所属专业/班级 | 待填写 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 创建日期 | 2026-07-03 |
| 文档状态 | 用于选题和范围把关，非最终提交版 |

文档说明

本文档基于已整理的“愿景与范围文档中文融合版模板”填写，吸收 SoftwareReqs/Karl Wiegers 模板的需求工程结构，以及 UTSC PMO 简化模板中“当前状态、范围内/范围外、数据考虑”的表达方式。当前版本用于梳理选题愿景、明确第一版范围、暴露关键风险，并为后续需求规格说明书、概要设计和答辩材料提供依据。

重要说明：本文档为头脑风暴版，部分技术方案、功能优先级和指标仍标注为“候选”或“待确认”，用于后续与你和导师共同收敛。

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-07-03 | 待填写 | 根据现有研究资料生成愿景与范围头脑风暴版初稿。 |
| V0.2 | 待填写 | 待填写 | 根据导师或本人反馈调整项目边界、MVP 范围和技术表达。 |
| V0.2 | 2026-07-03 | 待填写 | 补充“开源项目集成、渐进式迁移、插件市场式随取随用、工具链/工作流推荐”核心思路。 |
| V0.3 | 2026-07-03 | 待填写 | 根据用户反馈明确：第一版采用真实插件加载机制，Git/GitHub 为最小生态接入，AI 生成工作链推荐，插件 Demo 支持安装/启用/禁用，界面采用向导式初始化 + 工作台 + 项目上下文插件推荐。 |
| V0.4 | 2026-07-03 | 待填写 | 根据用户纠偏，将系统核心从传统插件/工具聚合修正为 MCP 优先的 AI 协作系统：外部服务通过 MCP 连接，系统自身后续暴露 MCP Server 供 Codex、Claude Code 等本地 AI 控制。 |

# 目录

提示：在 Word 中打开后，可右键目录区域选择“更新域/更新整个目录”。

# 1. 项目背景与业务需求

本章说明项目为什么值得做。当前判断是：AI 工具正在进入个人与小团队的日常工作流，但多数工具仍停留在“结果生成”层面，对过程、依据、成本、贡献和经验沉淀支持不足。本项目希望把 AI 协作从黑盒结果生成，推进到可观察、可介入、可复盘的透明协作。

## 1.1 当前状态与挑战

随着大模型、AI Agent、知识管理工具和项目管理工具的发展，个人开发者、独立创作者、学生团队、小型创业团队等“超级个体”或轻量团队，已经能够借助 AI 完成需求分析、资料检索、代码生成、文档撰写、任务拆解和复盘总结等工作。但是，现有工具通常分散在多个产品中：任务在项目管理工具里，知识在笔记系统里，代码在 Git 平台里，AI 调用过程在聊天记录或 API 日志里，团队贡献又散落在提交记录、评论和文档编辑历史中。

这种分散状态带来几个核心挑战：第一，AI 工作流黑盒化，用户往往只能看到输入和输出，难以知道中间经历了哪些推理、检索、工具调用和人工确认。第二，协作贡献难以被公平表达，简单统计工时、提交次数或任务数量容易误导评价。第三，项目过程中的经验很难沉淀为可复用资产，新成员通常需要反复询问老成员才能理解“为什么这么做”。第四，工具链越堆越重，容易绑定特定平台、特定模型或特定厂商。第五，毕业设计实现周期有限，需要在创新性与可落地性之间取得平衡。

| 挑战 | 表现 | 对项目的影响 | 初步应对方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 工作流黑盒 | AI 只给结果，不展示执行步骤、依据、工具调用和中间产物。 | 用户难以信任、审查和介入 AI 决策。 | 将 AI 执行过程拆成步骤卡片，记录 Trace、输入、输出和人工确认点。 |
| 协作贡献难量化 | 提交数、工时、任务数不能准确代表价值。 | 团队复盘和成员贡献识别缺乏依据。 | 采用事件统计 + 价值校正，只做辅助分析，不做人事评价。 |
| 行为经验难沉淀 | 解决问题的过程留在个人脑中或聊天记录中。 | 新成员学习成本高，项目复盘困难。 | 把高价值行为抽象成工作流卡片、知识卡片和复盘记录。 |
| 展示形态单一 | 同一批任务/知识/日志难以按不同场景呈现。 | 负责人、执行者、新成员看到的信息粒度不同。 | 采用块/事件/关系数据模型，支持看板、时间线、图谱、卡片等视图。 |
| 工具和模型依赖重 | 过度依赖单一 SaaS 或单一大模型 API。 | 成本、隐私、可控性和可维护性存在风险。 | 采用本地优先、模型适配器、协议化集成等原则。 |

## 1.2 业务问题或机会

本项目的核心机会是：为“超级个体”和小型协作团队提供一个以 AI 透明协作为中心的轻量系统，把任务协作、AI 执行过程、贡献事件、知识沉淀和生态集成统一到同一套可追踪的数据结构中。它不是试图替代所有现有工具，而是提供一个可以连接现有工具、抽象关键过程、沉淀可复用行为资产的协作层。

| 问题/机会 | 当前不足 | 系统机会 | 预期价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 辅助协作 | AI 调用过程分散且不可解释。 | 记录 AI 工作流的步骤、依据、工具调用和人工介入点。 | 提升可控性、可信度和复盘能力。 |
| 轻量团队协作 | 项目管理工具往往流程重，个人笔记工具又缺少团队过程。 | 提供低形式主义的任务、目标、复盘和知识沉淀机制。 | 降低协作成本，减少形式化负担。 |
| 贡献识别 | 贡献常被简化为提交次数、工时或任务数量。 | 基于行为事件、成果对象和评审反馈形成贡献视图。 | 为团队复盘和成员成长提供依据。 |
| 知识迁移 | 老成员经验难以被新成员快速吸收。 | 将高价值操作、决策和问题解决路径沉淀为可链接、可检索、可复用资产。 | 降低交接成本，提升团队连续性。 |
| 工具生态整合 | 现有工具各自为政，数据难联动。 | 通过候选协议与适配器接入 Git、笔记、模型、可观测系统等。 | 利用现有轮子，降低开发与维护成本。 |
| 保留原工具与渐进式迁移 | 团队已有工具链存在使用惯性，强制迁移成本高。 | 系统作为协作中间层，先接入原工具事件，再组织透明工作流。 | 降低采用门槛，减少迁移阻力。 |
| 插件市场式能力扩展 | 平台自带过多功能会造成复杂和低效。 | 通过插件/适配器按需接入开源项目和工具能力。 | 随取随用，保持核心系统轻量。 |
| 工作流与工具链推荐 | 用户知道目标但不知道如何组织工具链和下一步。 | 根据目标、角色和已有工具推荐可替换的工作流模板。 | 帮助新手启动，同时保留高度自主性。 |

## 1.3 项目目标

项目目标以“能够在毕业设计周期内形成可演示、可解释、可评估的系统原型”为原则。当前目标不是构建商业级平台，而是验证一种面向 AI 透明协作的系统设计思路。

| 编号 | 目标描述 | 衡量方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 实现任务/项目协作的基础数据结构与界面，支持任务创建、分配、状态流转和关联记录。 | 可完成一个小型项目的任务拆解、跟踪和展示。 | 高 |
| G2 | 实现 AI 工作流步骤记录与可视化，展示输入、输出、中间步骤、工具调用和人工确认点。 | 能对至少一个 AI 辅助任务进行完整链路回放。 | 高 |
| G3 | 实现成员贡献事件统计，支持按任务、文档、代码、评论、评审等事件形成贡献视图。 | 能生成项目级和成员级贡献概览，并标注统计口径。 | 中高 |
| G4 | 实现行为资产和知识沉淀机制，将典型工作过程转化为知识卡片、流程卡片或复盘记录。 | 能从任务或 AI 工作流中沉淀至少一类可复用资产。 | 中高 |
| G5 | 实现多视图展示能力，同一批项目对象可在列表/看板/时间线/图谱或卡片视图中切换。 | 至少实现两到三种视图，并说明数据复用关系。 | 中 |
| G6 | 形成技术去依赖和生态集成的设计方案，候选支持本地模型、模型适配器、可观测和外部工具集成。 | 在文档和原型中展示至少一种候选集成或接口设计。 | 中 |
| G7 | 设计插件化生态接入机制，使系统能在保留团队原有工具的前提下接入开源项目、Git、知识库、模型服务或可观测工具。 | 至少形成一个最小适配器/插件设计，或用样例数据演示外部工具事件接入。 | 高 |
| G8 | 提供工作流/工具链推荐能力，帮助不知道如何下手的用户选择初始工具组合和协作流程。 | 形成若干可选工作流模板，并允许用户启用、禁用、替换其中步骤。 | 中高 |
| G9 | 实现真实插件加载机制，而不是只用模拟适配器；第一版至少支持插件元信息、安装/添加、启用/禁用和能力注册。 | 能安装或添加一个最小插件，并在工作台中启用/禁用。 | 高 |
| G10 | 以 Git/GitHub 作为第一优先生态接入样例，为 AI 推荐和贡献事件提供真实项目上下文。 | 至少接入 Git commit、GitHub Issue、PR 或其中一种真实/半真实数据源。 | 高 |
| G11 | 引入 AI 根据用户目标、项目上下文和已有工具生成推荐工作链。 | 向导式初始化后，AI 能输出可修改的工具链和工作流建议。 | 高 |
| G12 | 以 MCP 作为系统连接外部服务的主要协议层，将 Git/GitHub、知识库、文件、任务系统、可观测工具等抽象为 AI 可调用工具和资源。 | 至少在架构和最小 Demo 中体现 MCP 连接器思想。 | 高 |
| G13 | 在系统成熟后设计本系统 MCP Server，使 Codex、Claude Code 等本地 AI Agent 能直接控制本系统。 | 形成系统 MCP Server 能力清单和后续实现规划。 | 中高 |

## 1.4 成功指标

| 指标类别 | 指标说明 | 目标值/验收标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 核心模块覆盖任务协作、AI 工作流记录、贡献统计、知识沉淀和多视图展示。 | MVP 中至少 4 类核心能力可演示。 | 功能演示、测试用例、截图或录屏。 |
| AI 透明度 | AI 执行过程是否能被用户查看、暂停、确认和回溯。 | 一次 AI 辅助任务可展示步骤卡片、输入输出、工具调用或人工确认点。 | 演示一条完整 AI 工作流。 |
| 可复盘性 | 任务、决策、AI 输出和人工修改是否能形成复盘链路。 | 能从一个任务追溯到相关记录、知识卡片和贡献事件。 | 样例项目数据验证。 |
| 贡献解释性 | 贡献统计是否说明事件来源、统计口径和局限。 | 输出贡献视图时同时展示数据来源，不直接做绝对排名结论。 | 检查贡献统计页面/报告。 |
| 轻量化 | 系统是否避免过度流程化和过重依赖。 | 用户能在少量字段下创建任务和记录；关键能力不绑定单一模型厂商。 | 流程体验检查、设计说明。 |
| 数据安全与边界 | 是否遵循最小采集、本地优先和权限控制原则。 | 明确记录数据类型、用途、存储方式和访问边界。 | 数据考虑章节、权限设计说明。 |
| 迁移友好性 | 系统是否允许团队保留原有工具，并以接入/同步/引用方式进入当前工作流。 | 至少一种外部工具或开源项目的接入路径被说明或演示。 | 检查生态集成设计、插件示例或导入样例。 |
| 插件轻量性 | 系统是否避免默认堆积无效功能。 | 核心系统保持轻量，能力通过可启用/禁用的插件或模板扩展。 | 检查插件/模块说明和功能边界。 |
| 自主性 | 工作流推荐是否只是起点，而非强制流程。 | 用户可替换工具、关闭步骤、选择不同模板。 | 检查工作流推荐设计或原型交互。 |
| 真实插件能力 | 插件机制是否不仅停留在说明，而能实际安装/启用/禁用。 | 至少一个插件 Demo 可运行并影响工作台数据或视图。 | 演示插件安装、启用、禁用流程。 |
| AI 工作链推荐 | 系统是否能根据用户目标生成下一步工具链和工作流建议。 | 向导式初始化后输出一条可编辑推荐链。 | 用样例项目目标测试 AI 推荐结果。 |
| MCP 连接能力 | 系统是否把外部服务接入抽象为 MCP 工具、资源和上下文，而不是传统插件堆砌。 | 至少明确一个 Git/GitHub MCP 连接器或等价能力设计。 | 检查架构说明、生态集成章节和 Demo 设计。 |
| 系统 MCP 暴露能力 | 系统是否规划自身 MCP Server，供 Codex、Claude Code 等本地 AI 控制。 | 列出第一批可暴露能力，如任务、项目、知识资产、工作流查询和写入。 | 检查 MCP Server 规划章节。 |

## 1.5 愿景声明

面向需要同时处理创作、开发、研究和协作任务的超级个体与小型团队，本系统是一个以 AI 透明协作为核心的轻量协作平台。它通过任务协作、AI 工作流步骤卡片、贡献事件统计、多视图展示和行为资产沉淀，让用户不仅能看到“AI 给出的结果”，还能理解“结果如何产生、谁参与了过程、哪些经验可以复用”。不同于单一笔记工具、项目管理工具或 AI 聊天工具，本系统强调可观测、可介入、可复盘和可集成，目标是在不增加过多流程负担的前提下提升个人与团队的协作效率。

候选愿景口号：让 AI 协作从黑盒生成变成透明工作流，让个人经验从一次性行为变成可复用资产。

补充愿景：系统不应强迫团队放弃原有工具，而应像一个协作中间层，将 Git、知识库、Issue、AI Trace、模型服务、开源项目等能力通过插件/适配器接入当前工作流。对新手用户，系统提供工具链和工作流推荐；对成熟用户，系统保留高度自主性，允许随时替换工具、关闭插件或改写流程。

## 1.6 业务风险

| 风险编号 | 风险描述 | 影响 | 可能性 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 选题范围过大，涵盖 AI、项目管理、知识管理、贡献量化和生态集成。 | 可能导致实现难度过高、重点不突出。 | 高 | 以 AI 透明协作为主线，MVP 只保留中等完整范围，其他能力作为候选扩展。 |
| R2 | 贡献量化可能被误解为简单打分或绩效评价。 | 可能引发公平性和伦理争议，影响项目表达。 | 中高 | 明确贡献统计只用于复盘和辅助理解，采用事件 + 价值校正，不用于人事评价。 |
| R3 | AI 工作流透明化实现复杂，涉及模型调用、工具调用、Trace 和 UI 展示。 | 可能影响核心功能交付。 | 中 | 第一版以步骤卡片和关键事件记录为主，不追求完整工业级可观测平台。 |
| R4 | 行为日志和 Prompt 记录可能涉及隐私或敏感信息。 | 可能带来数据安全和合规风险。 | 中 | 采用最小采集、本地优先、可脱敏展示和权限控制。 |
| R5 | 过度强调技术栈导致愿景文档偏工程实现而非需求论证。 | 可能影响导师理解选题价值。 | 中 | 技术写成原则与候选，不在愿景阶段锁死实现。 |
| R6 | 开源生态集成范围过大，试图接入太多工具导致 MVP 失控。 | 可能拖慢核心功能实现，文档重点分散。 | 高 | 第一版只实现或详细设计一个最小插件/适配器机制，其余作为后续扩展。 |
| R7 | 插件市场式设计可能引入质量不稳定、权限不清晰和配置复杂问题。 | 影响系统可靠性和用户信任。 | 中 | 采用最小权限、默认禁用、明确权限声明和可卸载机制。 |
| R8 | 真实插件加载机制比模拟适配器复杂，可能增加实现难度。 | 可能影响核心 AI 透明化功能进度。 | 中高 | 第一版将插件机制收敛到最小闭环：元信息、加载、启用/禁用、能力注册和一个 Git/GitHub 插件。 |
| R9 | AI 自动推荐工作链可能空泛或不符合真实项目。 | 用户可能不信任推荐结果。 | 中 | 让 Git/GitHub 插件提供真实项目上下文，AI 推荐必须可编辑、可拒绝、可替换。 |

## 1.7 假设与依赖

| 类型 | 内容 | 影响范围 | 验证/应对方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户假设 | 目标用户愿意在系统中记录任务、AI 调用和关键决策过程。 | 影响数据完整性和复盘效果。 | 通过样例项目和原型演示验证。 |
| 技术假设 | AI 工作流可抽象为步骤、事件、输入输出和人工确认点。 | 影响透明化模型设计。 | 先实现简化事件模型，再逐步扩展。 |
| 数据假设 | 任务、文档、代码提交、评论和 AI 调用可统一抽象为贡献事件。 | 影响贡献统计准确性。 | 用事件来源和统计口径解释局限。 |
| 模型依赖 | 系统可通过模型适配层接入不同大模型或本地模型。 | 影响去依赖能力。 | 候选采用 LiteLLM、Ollama 或自定义适配器思想。 |
| 生态依赖 | Git、MCP、OpenTelemetry/Langfuse 等生态可提供集成参考。 | 影响集成方案表达。 | 以设计说明或最小集成原型验证，不强制全部实现。 |
| 时间约束 | 毕业设计周期有限，无法实现商业级完整平台。 | 影响 MVP 范围。 | 明确范围外内容，优先完成可演示闭环。 |
| 生态假设 | 目标用户更愿意保留现有工具，并让系统接入原工具，而不是整体迁移到新平台。 | 影响产品定位和插件机制优先级。 | 在愿景文档中明确“不替代、先接入”的迁移策略。 |
| 工作流假设 | 不同用户需要的是可选的工具链建议，而不是平台强制规定的流程。 | 影响工作流推荐器和插件市场设计。 | 采用模板推荐 + 用户自由替换的方式验证。 |
| 插件实现假设 | 第一版可以完成真实插件加载的最小闭环，但不实现完整插件市场治理。 | 影响技术方案与验收标准。 | 将插件市场能力限制为安装/添加、启用/禁用和一个示例插件。 |
| AI 推荐假设 | 用户愿意通过向导描述目标和已有工具，并接受 AI 生成的可修改工作链。 | 影响初始化流程和工作台入口。 | 用向导式初始化和可编辑推荐结果验证。 |
| MCP 架构假设 | AI 协作系统中的多数外部工具交互可以抽象为 MCP Tool、Resource 或 Server。 | 影响系统架构、插件/连接器模型和生态集成方式。 | 优先把 Git/GitHub 接入设计为 MCP 连接器，并规划系统自身 MCP Server。 |

# 2. 解决方案愿景

解决方案愿景围绕“AI 透明协作”展开。系统不是把 AI 当作单次问答工具，而是把 AI 视为项目协作链路中的参与者之一；它的行为、依据、成本、输出和人工修正都应成为项目过程的一部分。

## 2.1 解决方案概述

系统可以被理解为一个面向超级个体和小型团队的“透明协作工作台”。用户在其中创建项目、拆解任务、调用 AI 辅助完成分析或创作，系统则把相关过程记录为结构化事件：谁在什么时间做了什么、AI 执行了哪些步骤、产生了哪些中间产物、最终形成了哪些交付物、哪些经验可以沉淀为可复用资产。

进一步看，系统也应是一个“MCP 工具链组织层”。它默认尊重团队已有工具惯性，不把迁移作为前提，而是通过 MCP 连接器把原有工具中的关键资源、工具和事件接入进来，再围绕任务、AI 工作流、贡献和知识资产组织新的协作视图。

在产品形态上，系统由五个核心层组成：协作对象层、AI 工作流层、贡献事件层、知识资产层和多视图展示层。协作对象层负责项目、任务、文档、链接等基本对象；AI 工作流层负责步骤卡片、工具调用、人工确认和回放；贡献事件层负责记录创建、编辑、评审、提交、复盘等行为；知识资产层负责把经验沉淀为卡片、模板或流程；多视图展示层负责面向不同场景渲染为看板、列表、时间线、图谱或复盘页。

| 层次 | 核心对象 | 主要作用 | 候选技术/思想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协作对象层 | 项目、任务、文档、评论、链接 | 承载团队协作的基本内容。 | 块结构、任务卡片、轻量项目管理。 |
| AI 工作流层 | 步骤卡片、Prompt、模型输出、工具调用、人工确认点 | 让 AI 执行过程可观测、可介入、可回放。 | OpenTelemetry/Langfuse、LangGraph、HITL。 |
| 贡献事件层 | 创建、编辑、评论、评审、提交、合并、发布等事件 | 形成成员贡献和项目过程的事实基础。 | 事件模型、审计日志、价值校正。 |
| 知识资产层 | 知识卡片、流程卡片、复盘记录、最佳实践 | 把行为经验转化为可复用资产。 | Zettelkasten、Building a Second Brain。 |
| 多视图展示层 | 列表、看板、时间线、图谱、卡片、仪表盘 | 让同一数据面向不同角色和场景展示。 | view = f(data, context)。 |

## 2.2 目标用户与使用场景

| 用户类型 | 典型特征 | 核心诉求 | 典型使用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超级个体 | 同时承担规划、执行、学习、创作和复盘的个人。 | 减少工具切换，让 AI 协作过程可控可复用。 | 个人项目规划、资料研究、代码辅助、写作复盘。 |
| 小型团队成员 | 参与同一项目但角色边界不完全固定。 | 知道当前该做什么、别人做了什么、AI 做了什么。 | 任务协作、评论评审、知识共享。 |
| 项目负责人 | 需要把握进度、风险、贡献和交付质量。 | 用低形式化方式获得项目状态和复盘依据。 | 查看项目看板、贡献视图、风险和里程碑。 |
| 新加入成员 | 缺乏项目上下文和历史经验。 | 快速理解项目脉络、关键决策和常见工作流。 | 通过知识卡片和工作流回放学习。 |
| AI Agent/自动化工具 | 作为执行者、建议者或辅助分析者参与工作流。 | 获得受控上下文和授权工具，并留下可审查记录。 | 自动拆解任务、生成草稿、检索知识、总结复盘。 |
| 系统维护者/开发者 | 需要验证系统可扩展性和技术可行性。 | 在不过度绑定技术栈的前提下实现原型闭环。 | 接入模型、工具、日志和本地/自托管组件。 |
| 不知道如何下手的用户 | 有目标但缺少工具链规划经验，不清楚第一步该做什么。 | 获得可执行的工具链和工作流建议，同时可以自由调整。 | 选择目标后，系统推荐工作流模板、插件组合和下一步行动。 |
| 工具链维护者/团队负责人 | 团队已有工具惯性，需要在不强制迁移的情况下提升协作效率。 | 保留原工具，同时把关键事件接入统一视图。 | 配置 Git、知识库、AI Trace、项目管理工具等插件或适配器。 |
| 开源插件/适配器开发者 | 希望把已有开源项目能力接入平台。 | 获得清晰的插件接口、权限边界和工作流数据模型。 | 开发导入器、同步器、视图插件、AI 工具插件或数据转换插件。 |

## 2.3 核心能力

| 能力编号 | 核心能力 | 说明 | 对应主旨 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | AI 工作流透明化 | 将 AI 辅助工作拆分为步骤卡片，记录输入、输出、工具调用、中间产物、人工确认和回放路径。 | AI 工作流透明化 |
| C2 | 扁平化与贡献量化 | 把任务、文档、代码、评论、评审等转化为贡献事件，形成事实视图，并通过价值校正避免简单计数。 | 扁平化与贡献量化 |
| C3 | 多模态展示 | 同一批数据可按不同场景展示为看板、列表、时间线、图谱、卡片或仪表盘。 | 多模态展示 |
| C4 | 轻量化与去依赖 | 系统设计不强绑定单一大模型、单一 SaaS 或单一厂商；优先考虑本地优先、自托管和模型适配。 | 轻量化与去依赖 |
| C5 | 行为资产化 | 将高价值行为、决策路径、问题解决过程沉淀为可搜索、可链接、可复用的知识资产。 | 行为资产化 |
| C6 | 重构成本定量化 | 通过测试数据集、AI 调用 Token、耗时、失败率等指标，为系统重构或模型替换提供成本估算依据。 | 重构成本定量化 |
| C7 | 去形式化设计管理 | 吸收项目管理思想，但减少周报、繁琐流程和重复填表，用事件、视图和复盘替代形式主义。 | 去形式化设计管理 |
| C8 | 生态集成 | 通过协议和适配器接入 Git、模型服务、可观测平台、知识库或其他开源工具。 | 生态集成 |
| C9 | 渐进式生态接入 | 不强迫团队迁移出原有工具，而是先接入 Git、知识库、Issue、AI Trace 等关键事件，再组织为当前工作流。 | 生态集成、轻量化与去依赖 |
| C10 | 插件市场式扩展 | 核心系统保持轻量，具体能力通过插件随取随用，支持安装、启用、禁用、替换和组合。 | 生态集成、去形式化管理 |
| C11 | 工具链/工作流推荐 | 根据用户目标、已有工具和任务类型推荐可执行的工作流模板，但不绑定具体业务实现。 | 工具链规划、高度自主性 |
| C12 | 真实插件加载机制 | 插件具备元信息、入口、能力声明、安装/添加、启用/禁用和能力注册，第一版不只做模拟适配器。 | 插件化开放生态 |
| C13 | AI 项目工作链生成 | AI 根据用户目标、已有工具、Git/GitHub 上下文和项目阶段生成下一步工具链与工作流建议。 | AI 透明协作、工具链规划 |
| C14 | 向导式初始化与工作台 | 用户通过初始化向导输入目标和上下文，系统生成推荐链并进入工作台持续推进。 | 高度自主、随取随用 |
| C15 | MCP 优先交互层 | 系统外部服务接入优先通过 MCP 表达，将服务能力暴露为 AI 可调用工具、资源和上下文。 | AI 协作、生态集成 |
| C16 | 系统自身 MCP Server | 系统成熟后向 Codex、Claude Code 等本地 AI 暴露项目、任务、知识、工作流和插件/连接器管理能力。 | AI 本地控制、平台开放性 |

## 2.4 与现有方案的差异

| 对比对象 | 现有方案特点 | 不足 | 本系统改进点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Notion/飞书文档类工具 | 文档、数据库和团队协作能力较强。 | AI 执行链路和行为资产化通常不是核心。 | 强调 AI 步骤可观测、贡献事件和复盘链路。 |
| Linear/Jira 类项目管理工具 | 任务流、Issue、迭代和状态管理成熟。 | 对个人知识沉淀和 AI 工作流透明化支持有限。 | 降低流程形式主义，把任务、AI 和知识统一表达。 |
| Logseq/Heptabase/Reflect 类知识工具 | 强调笔记、链接、卡片和个人知识管理。 | 团队协作、贡献统计和项目交付视角较弱。 | 把知识卡片与任务、AI 工作流和贡献事件关联。 |
| GitHub Copilot/ChatGPT 类 AI 工具 | 擅长生成、解释、编程和问答。 | 工作过程分散在对话或 IDE 中，难以复盘为团队资产。 | 将 AI 过程纳入项目协作对象，形成可回放记录。 |
| 传统周报/项目汇报 | 容易形成固定格式和管理仪式。 | 信息滞后、主观性强、重复劳动多。 | 用自动事件、Trace 和复盘视图减少形式化汇报负担。 |
| VS Code 插件市场 | 核心编辑器轻量，能力通过插件生态扩展。 | 主要服务代码编辑场景，不直接组织团队 AI 协作流程。 | 借鉴其“核心轻量 + 插件随取随用”模式，用于协作工具链和工作流组织。 |
| 开源工具/框架集合 | 各自能力强，如 Git、Langfuse、MCP、Ollama、Logseq 等。 | 工具之间缺少统一工作流和迁移友好的协作视图。 | 以适配器接入已有工具，在不替代原工具的情况下组织过程、贡献和资产。 |

## 2.5 架构纠偏：MCP 优先的 AI 协作系统

需要明确的是，本系统的核心不是传统插件平台，也不是简单工具聚合器，而是 AI 协作系统。系统中的许多交互方式、工具调用方式和外部服务连接方式，都应优先定义为 MCP 语境下的资源、工具和上下文能力。

因此，之前的“插件”“适配器”“插件市场”应重新理解为 MCP 连接器和 MCP 工具目录：外部服务通过 MCP 被系统和 AI 调用；系统自身最终也应暴露 MCP Server，使 Codex、Claude Code（CC）等本地 AI Agent 能直接控制系统。

| 层次 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 外部服务 MCP 化 | 将 Git/GitHub、知识库、文件、任务系统、可观测工具等能力包装为 MCP Tool/Resource。 | 读取 Issue、查询 commit、读取知识卡片、获取 AI Trace。 |
| 系统内部 AI 协作 | AI 基于 MCP 上下文进行项目分析、工作链推荐、任务拆解和复盘沉淀。 | 根据 GitHub Issue 和项目目标生成下一步工作链。 |
| 系统自身 MCP Server | 系统成熟后把自身能力暴露给外部本地 AI。 | Codex/Claude Code 调用本系统创建任务、查询知识、触发复盘。 |
| MCP 连接器市场 | 用户按需启用 AI 可调用能力，而不是安装一堆无关 UI 功能。 | GitHub 连接器、文件连接器、知识库连接器、可观测连接器。 |

## 2.6 开源生态接入与工具链推荐愿景

本项目需要把“生态集成”从普通外部接口提升为核心产品思想：许多团队已经长期使用 GitHub、GitLab、Notion、飞书、Linear、Logseq、VS Code、各种开源 Agent 框架或本地模型工具，直接要求用户迁移到新平台并不现实。因此，本系统应采用渐进式接入策略：先保留原工具，再接入关键事件和数据，最后在本系统中形成统一的透明工作流、贡献视图和复盘资产。

对于不知道如何进一步下手的用户，系统应提供工具链与工作流推荐能力。推荐结果可以类似“插件组合 + 流程模板”：告诉用户可以先安装哪些插件、启用哪些视图、按什么步骤推进任务。但推荐不应变成平台强制流程，用户始终可以替换工具、关闭步骤、改写模板或只使用其中一部分。

本轮决策进一步明确：工作流推荐第一版应引入 AI 根据用户目标生成，而不是只做规则模板；同时，AI 生成推荐时应尽量调用 MCP 连接器获得真实项目上下文，而不是只凭用户一句话进行空泛规划。

| 设计要点 | 说明 | 第一版表达方式 |
| --- | --- | --- |
| 保留原工具 | 不要求团队迁移出已有工具，而是接入其中的关键事件和对象。 | 在愿景和范围中明确“不替代、先接入”。 |
| 插件化接入 | 通过插件/适配器连接 Git、知识库、AI Trace、模型服务、开源项目等。 | 设计最小插件/适配器接口或用样例导入演示。 |
| 工具链推荐 | 根据用户目标和已有工具推荐工作流模板与插件组合。 | 提供毕设研究、独立开发、小团队迭代等模板样例。 |
| 高度自主 | 推荐只提供起点，不绑定具体业务实现，不强制用户采用平台流程。 | 支持启用、禁用、替换、调整步骤。 |
| 核心轻量 | 平台不默认内置大量无效功能，具体能力随取随用。 | 核心功能 + 可选插件/模板。 |
| 真实插件加载 Demo | 第一版实现可安装/添加、启用、禁用的插件 Demo，至少接入 Git/GitHub 相关能力。 | 证明系统具备真实生态接入潜力。 |
| AI 工作链生成 | 通过向导收集目标和上下文，由 AI 生成推荐工具链和工作流。 | 帮助不知道如何下手的用户启动项目。 |
| 向导式初始化 | 收集项目目标、已有工具、团队规模、当前阶段和主要困难。 | 为 AI 推荐和插件推荐提供上下文。 |
| MCP 连接器机制 | 将插件/适配器重解释为 MCP 连接器，优先实现 AI 可调用外部能力，而不是传统 UI 功能插件。 | 让 AI 能通过统一协议连接服务。 |
| 系统 MCP Server 规划 | 设计本系统对外暴露 MCP Server 的能力清单和控制边界。 | 方便 Codex、Claude Code 等本地 AI 后续直接控制系统。 |

# 3. 范围与限制

本章明确第一版做什么、不做什么。由于项目概念跨度较大，范围控制是毕业设计成功的关键。当前版本采用“中等完整”的 MVP 策略：保证核心闭环可演示，同时不追求商业级完备。

## 3.1 范围内功能

| 功能模块 | 功能说明 | 用户价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目与任务协作 | 支持项目、任务、负责人、状态、截止时间、关联文档和评论。 | 提供协作对象和项目推进基础。 | 高 |
| AI 工作流步骤记录 | 记录一次 AI 辅助任务中的 Prompt、步骤、模型输出、工具调用、人工确认和最终产物。 | 让 AI 过程透明、可审查、可复盘。 | 高 |
| 步骤卡片与回放视图 | 将 AI 和人工操作过程展示为可浏览的步骤卡片或时间线。 | 帮助用户理解过程，而不仅是结果。 | 高 |
| 贡献事件统计 | 统计成员在任务、文档、评论、评审、提交等方面的行为事件。 | 提供项目复盘和贡献理解依据。 | 中高 |
| 行为资产/知识卡片 | 支持从任务或工作流中沉淀经验、决策、流程和复盘记录。 | 降低新成员学习成本，提高经验复用。 | 中高 |
| 多视图展示 | 支持列表、看板、时间线、图谱或卡片中的至少两到三种。 | 适配不同用户和场景的信息需求。 | 中 |
| 基础生态集成设计 | 提供 Git、模型适配、可观测或 MCP 等候选集成说明或最小原型。 | 体现系统可扩展和去依赖思路。 | 中 |
| 插件/适配器机制 | 提供最小插件或适配器设计，用于接入外部开源项目或团队已有工具事件。 | 保留团队工具惯性，降低迁移成本。 | 高 |
| 工作流模板与推荐 | 根据典型场景提供工具链和流程建议，用户可启用、禁用或替换步骤。 | 帮助新手下手，同时保持自主性。 | 中高 |
| 真实插件加载机制 | 实现插件元信息读取、安装/添加、启用/禁用、能力注册和一个最小 Git/GitHub 插件。 | 演示插件从未启用到启用后产生项目事件或视图变化。 |  |
| AI 生成工作链 | 向导式初始化后，AI 基于用户目标和项目上下文生成推荐工作流。 | 演示用户输入目标后获得可编辑推荐链。 |  |
| Git/GitHub 最小接入 | 优先选择 Git/GitHub 作为生态接入样例，可先接入 commit、Issue、PR 中一类或两类。 | 演示 Git/GitHub 数据进入工作台、贡献事件或 AI 推荐上下文。 |  |
| MCP 优先 Git/GitHub 接入 | 第一版 Git/GitHub 接入尽量以 MCP 连接器或兼容 MCP 思想的工具/资源形式表达。 | 演示 AI 能基于 Git/GitHub 上下文生成工作链。 |  |
| 系统 MCP Server 能力设计 | 列出本系统未来暴露给本地 AI 的 MCP Tools/Resources，例如任务查询、创建任务、写入知识卡片、触发复盘。 | 在文档或原型中展示能力清单和调用边界。 |  |

## 3.2 第一版范围

第一版建议围绕一个可演示闭环展开：创建项目 → 拆解任务 → 调用 AI 辅助完成任务 → 记录 AI 步骤和人工确认 → 形成贡献事件 → 沉淀知识卡片 → 以多视图展示项目过程。

| 模块/能力 | 第一版交付内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目/任务基础 | 项目列表、任务列表、任务详情、状态变更、负责人和关联记录。 | 用样例项目演示任务从创建到完成的过程。 |
| AI 透明工作流 | 至少实现一类 AI 辅助任务的步骤卡片，包括输入、处理、输出、人工确认。 | 演示完整 AI 工作流回放。 |
| 贡献事件 | 为任务创建、编辑、评论、AI 调用、知识沉淀等生成事件记录。 | 查看成员或项目维度事件统计。 |
| 知识沉淀 | 支持将任务总结、解决方案或 AI 工作流结果保存为知识卡片。 | 展示从项目过程生成知识资产。 |
| 多视图展示 | 至少实现看板 + 时间线/列表/卡片中的两类视图。 | 同一数据在不同视图下切换展示。 |
| 评估与说明 | 形成测试样例、成功指标和范围外说明。 | 通过文档、演示和测试报告验证。 |
| 最小插件/适配器机制 | 设计或实现一个外部工具事件接入示例，例如 Git 提交、Issue、AI Trace 或知识库导入。 | 演示外部事件进入项目视图或贡献视图。 |
| 工作流推荐模板 | 提供若干典型场景模板，如毕设研究、独立开发、小团队产品迭代。 | 演示用户选择模板后获得推荐工具链和步骤，并可修改。 |

## 3.3 后续版本范围

| 后续方向 | 扩展内容 | 预期价值 |
| --- | --- | --- |
| 更完整的 Agent 编排 | 支持多 Agent 分工、条件分支、自动重试和长任务执行。 | 提升复杂任务自动化能力。 |
| 更完善的生态集成 | 接入 GitHub/GitLab、MCP 工具、外部知识库、日历或项目管理平台。 | 降低迁移成本，连接已有工作流。 |
| 协同编辑与本地同步 | 候选使用 CRDT 或 local-first 同步机制支持离线和多端协作。 | 提升数据主权和离线可用性。 |
| 贡献价值模型优化 | 引入评审反馈、任务难度、成果质量和人工修正机制。 | 减少简单计数带来的偏差。 |
| 重构成本评估体系 | 沉淀测试集、Prompt 数据集、Token 成本和模型对比数据。 | 支持后续语言/架构/模型替换决策。 |
| 更细粒度权限和隐私 | 支持项目级、对象级和字段级权限。 | 适应更复杂团队场景。 |
| 插件市场与社区生态 | 形成插件安装、版本管理、权限声明、评分/说明和插件组合能力。 | 让系统像 VS Code 一样通过生态扩展，而不是内置所有功能。 |
| 智能工作流推荐 | 根据用户目标、已有工具、团队规模和历史行为自动推荐工作流。 | 降低新用户启动成本，同时保持业务实现平台无关。 |
| 只用模拟适配器证明生态能力 | 不能充分体现真实插件加载和真实生态接入价值。 | 不作为主方案；可作为测试或演示兜底。 |
| 静态模板作为唯一推荐方式 | 无法体现 AI 根据实际项目生成工作链的核心价值。 | 不作为主方案；模板只作为辅助或 fallback。 |

## 3.4 范围外内容

| 范围外内容 | 排除原因 | 未来是否考虑 |
| --- | --- | --- |
| 完整企业 OA | 与项目核心愿景不一致，且实现成本过高。 | 不考虑，除非选题方向重大调整。 |
| 商业级多租户 SaaS | 涉及计费、租户隔离、运维监控和安全合规，超出毕设范围。 | 后续产品化阶段再考虑。 |
| 复杂即时通信系统 | 聊天不是本项目核心，容易分散重点。 | 只保留评论或轻量讨论，不做 IM。 |
| 自训练大模型 | 训练成本高，且不符合“轻量化与去依赖”的实现策略。 | 不考虑，最多接入现有模型。 |
| 完全替代 Notion/Linear/GitHub | 现有工具功能广泛成熟，替代目标不现实。 | 不替代，采用集成和补充定位。 |
| 将贡献量化用于人事评价 | 存在公平性、隐私和伦理风险。 | 不考虑；仅用于复盘和辅助理解。 |
| 强制迁移工具链 | 与“保留原工具、渐进式接入”的核心原则冲突。 | 不考虑。 |
| 内置所有常见工具能力 | 会导致系统臃肿，违背插件化和随取随用原则。 | 不考虑，改为插件/适配器扩展。 |
| 第一版完整插件市场 | 涉及插件审核、版本分发、权限治理和生态运营，超出毕设范围。 | 第一版只做最小机制或设计说明，后续考虑。 |
| 插件加载复杂度约束 | 真实插件加载涉及插件发现、入口调用、能力注册、权限说明和状态管理。 | 第一版必须限制插件 API 面，优先完成最小闭环。 |
| AI 推荐可靠性约束 | AI 推荐可能不稳定、过度泛化或忽略项目约束。 | 推荐结果必须可解释、可编辑、可拒绝，并尽量基于 Git/GitHub 上下文。 |

## 3.5 限制与约束

| 约束类型 | 约束说明 | 对系统的影响 |
| --- | --- | --- |
| 时间约束 | 毕业设计周期有限，需要优先保证可演示闭环。 | 功能必须分层，先做核心路径。 |
| 人力约束 | 主要由个人完成，无法达到商业产品完整度。 | 界面和后端能力以原型验证为主。 |
| 模型能力约束 | 不同模型在推理、工具调用和成本方面表现不同。 | 技术表达采用模型适配和候选方案，不绑定单一模型。 |
| 隐私约束 | 系统涉及行为日志、Prompt 和贡献统计。 | 需要最小采集、本地优先、权限控制和脱敏策略。 |
| 评价约束 | 贡献量化难以完全客观。 | 只做解释性统计，不做最终价值判断。 |
| 开源协议约束 | 可能集成开源工具或组件。 | 后续实现需核查许可证，不在愿景阶段锁死组件。 |
| 插件治理约束 | 外部插件可能带来权限滥用、数据泄露、兼容性和质量问题。 | 第一版应采用最小权限、默认禁用和清晰配置。 |
| 迁移成本约束 | 团队已有工具和习惯难以快速替换。 | 系统定位为接入层和组织层，而不是替代层。 |

## 3.6 第一版 MCP 连接器机制决策：真实加载而非模拟适配器

第一版明确采用真实插件加载机制。所谓“模拟适配器”，是指不真正连接外部工具、不真正加载插件，而是用静态样例数据、Mock API、写死的类或固定 JSON 来模拟外部工具行为。它适合快速验证数据结构和界面，但不足以证明系统真正具备生态接入能力。

由于本项目强调开源项目集成、保留原工具和插件市场式随取随用，第一版应实现一个最小但真实的插件闭环：插件元信息、插件加载、安装/添加、启用/禁用、能力注册，以及至少一个 Git/GitHub 插件样例。模拟适配器可以作为测试 fallback，但不作为主方案。

| 机制 | 含义 | 本项目取舍 |
| --- | --- | --- |
| 模拟适配器 | 用静态数据或写死逻辑模拟外部工具，不真正加载插件或调用外部系统。 | 仅用于测试或兜底，不作为第一版主方案。 |
| 真实插件加载 | 插件拥有元信息和入口，可被系统安装/添加、启用/禁用，并注册能力或输出事件。 | 第一版采用。 |
| 完整插件市场 | 包含插件分发、版本、审核、评分、社区治理等完整生态能力。 | 第一版不做，只做最小 Demo。 |

## 3.7 渐进式迁移与 MCP 连接器边界

本系统的迁移策略不是“把用户从原工具迁走”，而是“把原工具纳入当前工作流”。因此，第一版应明确哪些插件和接入能力属于 MVP，哪些只作为后续扩展，避免生态集成范围失控。

| 类别 | 第一版范围内 | 第一版范围外 |
| --- | --- | --- |
| 外部工具接入 | 选择一种外部数据来源作为最小适配器样例，如 Git 提交、Issue、AI Trace 或知识库导入。 | 同时接入大量真实工具、实现复杂双向同步。 |
| 插件市场 | 提供插件清单、能力说明、权限声明、启用/禁用设计或最小 Demo。 | 实现完整插件分发、审核、评分、版本更新和社区运营。 |
| 工作流推荐 | 提供规则化模板或静态推荐，用户可修改。 | 构建完整智能推荐系统或复杂个性化推荐算法。 |
| 数据同步 | 优先导入必要事件和引用外部来源，保留来源标识。 | 对外部工具数据做全量复制和强一致双向同步。 |
| 业务实现 | 平台提供流程组织和可观测能力。 | 平台替代具体业务工具或要求用户按平台方式重做业务。 |

# 4. 业务与项目上下文

## 4.1 利益相关者

| 利益相关者 | 主要关注点 | 参与方式 | 约束/影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生本人/系统设计者 | 选题创新性、实现可行性、论文完整性和答辩效果。 | 负责需求分析、设计、开发、测试和文档。 | 时间和个人能力限制明显。 |
| 指导教师 | 选题价值、边界清晰度、技术可行性、工作量合理性。 | 提供方向把关和阶段反馈。 | 可能要求压缩范围或强化论文论证。 |
| 超级个体用户 | 希望减少工具切换、提高 AI 协作效率并保留经验资产。 | 作为目标用户画像和样例场景来源。 | 真实需求差异较大，需要避免泛化过度。 |
| 小型团队成员 | 希望明确任务、减少重复沟通、理解他人与 AI 的工作过程。 | 参与样例协作流程或作为模拟用户。 | 对隐私和贡献统计敏感。 |
| 新加入成员 | 希望快速理解项目历史、关键决策和工作方式。 | 通过知识卡片和工作流回放学习。 | 需要清晰、可解释的资产结构。 |
| AI Agent/模型服务 | 需要受控上下文、工具权限和执行反馈。 | 作为系统中的辅助执行单元。 | 模型能力不稳定，输出需人工确认。 |
| 已有工具深度用户 | 希望保留熟悉工具，不愿因新系统重建流程。 | 通过插件或导入方式接入原工具。 | 迁移意愿低，对兼容性和数据可控性敏感。 |
| 开源项目维护者/插件作者 | 希望自己的工具能力能被更多工作流复用。 | 提供适配器、插件或 API 集成。 | 需要清晰接口、权限边界和维护成本控制。 |

## 4.2 项目优先级

| 维度 | 优先级 | 说明 | 可调整程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能范围 | 中 | 保持中等完整，不追求平台级功能。 | 可删减后续集成和高级视图。 |
| 完成时间 | 高 | 必须满足毕设节点和答辩演示。 | 不可明显延期。 |
| 系统质量 | 中高 | 核心路径需稳定，非核心能力可作为设计说明。 | 可降低 UI 精细度，但不能影响演示闭环。 |
| 开发成本 | 高 | 优先复用开源工具和现有生态。 | 避免自研复杂基础设施。 |
| 可扩展性 | 中 | 需要体现协议化和适配器思想。 | 可先设计接口，不必全部实现。 |
| 用户体验 | 中高 | 系统需要体现轻量化，不能让用户填写过多字段。 | 可先做核心视图体验。 |
| 隐私与数据边界 | 高 | 行为日志、AI 调用和贡献统计必须说明用途边界。 | 不可省略。 |
| 迁移友好性 | 高 | 系统必须尽量保留团队原工具和使用惯性。 | 不可牺牲为强制全量迁移。 |
| 插件化能力 | 中高 | 核心系统保持轻量，能力通过插件扩展。 | 第一版可做最小机制，不做完整市场。 |
| MCP 连接器层 | 统一外部服务接入方式，让 AI 通过工具和资源调用服务。 | 候选 Git/GitHub MCP、文件 MCP、知识库 MCP、任务 MCP、可观测 MCP。 | 高 |
| 本系统 MCP Server | 将系统自身能力暴露给 Codex、Claude Code 等本地 AI。 | 候选提供 query_project、create_task、list_workflows、write_knowledge_card、trigger_review 等工具。 | 中高 |

## 4.3 数据考虑

本系统的数据考虑采用“本地优先 + 最小采集 + 用途透明”的原则。由于系统会记录 AI 工作流、成员行为和贡献事件，数据本身既是功能基础，也是风险来源。当前阶段应明确数据类型、采集目的、访问边界和潜在风险。

| 数据类型 | 来源 | 是否涉及个人信息 | 存储方式 | 访问权限 | 风险与处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户基础信息 | 用户注册或本地配置。 | 可能涉及姓名、邮箱、角色。 | 优先本地或自托管数据库。 | 本人、项目负责人、管理员按权限访问。 | 最小化字段，避免采集无关身份信息。 |
| 任务与项目数据 | 用户手动创建或外部工具同步。 | 可能包含负责人和项目内容。 | 本地/自托管数据库。 | 项目成员按角色访问。 | 涉及项目隐私，需项目级权限控制。 |
| AI 工作流记录 | 模型调用、工具调用和人工确认过程。 | 可能包含 Prompt、上下文和敏感内容。 | 默认本地保存，必要时脱敏。 | 任务相关成员、系统维护者受限访问。 | Prompt 泄露风险较高，应支持删除、脱敏和不记录敏感字段。 |
| 行为日志/贡献事件 | 系统自动记录创建、编辑、评论、评审、提交等事件。 | 涉及成员行为习惯。 | 事件表或审计日志。 | 个人可看自身，负责人看项目汇总。 | 避免用于绩效评价，展示统计口径和局限。 |
| 知识资产数据 | 任务复盘、经验卡片、流程卡片、外部资料整理。 | 可能包含项目知识或个人经验。 | 本地知识库或项目空间。 | 按项目和卡片权限访问。 | 需要标注来源和适用场景，避免过时经验误用。 |
| 第三方集成数据 | Git、Issue、文档、模型平台、可观测工具等。 | 视集成对象而定。 | 按集成策略缓存或引用。 | 遵循第三方授权范围。 | 需控制 Token、API Key 和同步范围。 |
| 插件配置与权限数据 | 用户安装/启用插件时产生。 | 可能包含工具授权、同步范围、API Key 引用等敏感信息。 | 本地或自托管加密/受限保存。 | 仅管理员或授权用户访问。 | 必须最小权限、权限声明清晰，敏感密钥不明文展示。 |
| 外部工具映射数据 | 由 Git、Issue、知识库、AI Trace 等插件同步或导入。 | 可能关联成员身份和项目内容。 | 优先保存映射关系和必要索引，避免全量复制。 | 按项目权限访问。 | 需保留来源标识，避免与平台原生数据混淆。 |
| Git/GitHub 插件 | 作为第一版最小生态接入样例，提供真实项目事件。 | 候选接入 commit、Issue、PR 或 Review；可从 API、Webhook、导入文件或本地 Git 日志开始。 | 高 | 认证和 API 限制可能增加复杂度，可先选最小对象。 |  |
| AI 工作链生成器 | 根据向导输入和项目上下文生成推荐工具链。 | 候选接入可替换模型适配层，输出可编辑推荐链。 | 高 | 推荐质量不稳定，需要保留人工修改和拒绝机制。 |  |
| 插件加载器 | 提供真实插件加载、启用/禁用和能力注册。 | 候选插件目录 + manifest + 注册函数/适配器入口。 | 高 | 安全与权限治理第一版需做简化。 |  |
| MCP 优先架构说明 | 文档中明确系统核心是 AI 协作，MCP 是外部服务连接与自身能力暴露的主要协议层。 | 检查愿景、范围、生态集成和术语章节。 | 是 |  |  |
| 系统 MCP Server 规划 | 列出本系统未来暴露给本地 AI 的核心工具和资源。 | 展示 MCP 能力清单和典型调用场景。 | 是 |  |  |

## 4.4 部署与运行环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 前端环境 | 候选为 Web 前端或桌面化 Web 应用，优先保证演示便利和多视图展示能力。 |
| 后端环境 | 候选为轻量 API 服务，负责项目对象、事件记录、AI 工作流和权限控制。 |
| 数据库/存储 | 候选使用关系型数据库或本地数据库；知识资产可采用结构化表或文件化存储。 |
| AI/模型服务 | 原则上通过适配层接入云端模型或本地模型，避免直接绑定单一厂商。 |
| 可观测能力 | 候选参考 OpenTelemetry、Langfuse 等思想记录 Trace、Token、耗时和步骤。 |
| 部署方式 | 毕业设计阶段优先本地运行或自托管部署，保证演示可控。 |
| 运行限制 | 受硬件、网络、模型 API、时间和个人开发能力影响，高级能力可通过模拟数据或最小原型展示。 |
| 真实插件加载 Demo | 至少一个插件可安装/添加、启用、禁用，并向系统注册能力。 |
| Git/GitHub 接入 | 至少接入 Git/GitHub 的一种项目对象或事件。 |
| AI 工作链生成 | 系统根据用户输入目标和上下文生成推荐工作链。 |
| 向导式初始化 | 用户首次进入项目时能通过向导提供目标、已有工具和难点。 |

## 4.5 生态集成考虑

| 集成对象 | 集成目的 | 集成方式/API | 优先级 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Git/GitHub/GitLab | 获取提交、Issue、PR、评审等贡献事件。 | 候选使用 API、Webhook 或导入样例数据。 | 中高 | 权限和 Token 管理复杂，第一版可用模拟数据。 |
| MCP | 作为 AI 工具和数据源接入的协议化方向。 | 候选作为设计说明或最小工具适配。 | 中 | 生态仍在发展，毕业设计不宜强依赖。 |
| OpenTelemetry/Langfuse | 记录 AI Trace、Token、成本、延迟和评估数据。 | 候选接入 SDK 或参考其数据模型。 | 中 | 接入成本可能影响进度，可先实现简化 Trace。 |
| Ollama/LiteLLM | 支持本地模型或多模型路由，降低厂商依赖。 | 候选模型适配层。 | 中 | 本地模型效果和硬件资源不稳定。 |
| 知识库/笔记工具 | 导入或导出知识卡片、复盘记录和资料。 | 候选 Markdown、文件夹、API 或插件。 | 中 | 格式兼容和双向同步复杂。 |
| CRDT/local-first 生态 | 支持未来离线、多端和协同编辑。 | 候选 Yjs、Automerge 或设计说明。 | 低到中 | 第一版实现成本较高，建议作为后续方向。 |
| 插件/适配器 SDK | 为开源项目和已有工具提供统一接入方式。 | 候选定义事件导入、能力声明、权限声明和配置 Schema。 | 高 | 第一版不宜过度复杂，可先做最小接口设计。 |
| 工作流模板库 | 沉淀可复用工具链和流程组合。 | 候选使用模板文件、规则配置或 AI 推荐。 | 中高 | 推荐不能变成强制流程，需要允许替换和关闭。 |
| 插件市场界面 | 像 VS Code 插件市场一样随取随用。 | 候选展示插件列表、说明、权限、安装/启用状态。 | 中 | 完整市场超出第一版，可先做静态或最小 Demo。 |
| 插件可运行性 | 插件机制必须能真实加载或注册能力，而不是纯静态说明。 | 检查插件 Demo 的加载、启用、禁用和能力输出。 |  |  |
| 推荐可控性 | AI 生成的工作链必须可编辑、可替换、可拒绝。 | 检查推荐结果交互和人工覆盖机制。 |  |  |

## 4.6 Git/GitHub、MCP 与 AI 工作链推荐的关系

第一版最小生态接入优先选择 Git/GitHub，并不削弱 AI 的核心地位。Git/GitHub 更适合作为第一版外部事实来源，因为它能提供代码提交、Issue、Pull Request、Review 等真实项目事件；AI 则负责理解这些事件与用户目标之间的关系，生成下一步工作链和插件建议。

因此，系统的关键闭环应是：用户通过向导描述目标 → 系统读取或导入 Git/GitHub 项目上下文 → AI 分析当前项目状态与用户目标 → 输出可编辑的推荐工作链 → 用户进入工作台执行、调整和沉淀。

| 环节 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 向导式初始化 | 项目目标、已有工具、团队规模、当前阶段、主要困难。 | 项目上下文和初始偏好。 |
| Git/GitHub 插件 | commit、Issue、PR、Review 或本地 Git 日志。 | 项目事件、贡献线索和事实上下文。 |
| AI 工作链生成器 | 用户目标 + Git/GitHub 上下文 + 已启用插件。 | 推荐步骤、工具链、插件建议和下一步行动。 |
| 工作台 | 任务、AI 推荐链、插件状态、项目事件、知识资产。 | 可执行、可调整、可复盘的协作界面。 |
| MCP 优先 AI 协作系统 | 以 AI 协作为核心，以 MCP 作为连接外部服务和暴露自身能力的主要协议层的系统形态。 |  |
| MCP 连接器 | 用于把外部服务能力包装为 MCP Tool、Resource 或 Server 的接入模块，使 AI 能以统一方式调用。 |  |
| 系统 MCP Server | 本系统对外提供的 MCP 服务，使 Codex、Claude Code 等本地 AI 能直接查询和控制项目、任务、知识资产与工作流。 |  |
| MCP Tool | MCP 中供 AI 调用的具体动作能力，例如创建任务、读取 Issue、写入知识卡片。 |  |
| MCP Resource | MCP 中供 AI 读取的上下文资源，例如项目资料、任务列表、Git 提交记录、知识库内容。 |  |

## 4.7 MCP 连接器市场与开源项目接入治理

插件化能力需要同时考虑开放性和治理边界。系统应鼓励接入开源项目和已有工具，但不能让插件成为新的复杂性来源。第一版可先定义插件的基本元信息：名称、能力、数据输入、权限需求、适用场景、依赖、启用状态和风险说明。

| 治理要素 | 设计要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 能力声明 | 插件必须说明自己提供什么能力、接入什么数据、输出什么事件。 | 避免用户安装后不知道用途。 |
| 权限声明 | 插件必须说明需要访问哪些项目、文件、API Key 或外部服务。 | 降低数据泄露和越权风险。 |
| 默认禁用 | 非核心插件默认不启用，由用户主动选择。 | 避免系统自带大量无效功能。 |
| 可替换 | 同一类能力应允许不同插件替换，例如不同模型运行时或不同 Git 平台。 | 保持平台无关和去依赖。 |
| 可组合 | 插件应能组合成工作流模板，例如“Git + AI Trace + 复盘卡片”。 | 支持工具链推荐和随取随用。 |
| 来源标识 | 外部数据进入系统后应保留来源工具和同步方式。 | 便于追溯、删除和避免数据混淆。 |
| 真实插件 Demo | 一个可安装/启用/禁用的最小插件，优先选择 Git/GitHub。 | 能在演示中证明插件产生数据或能力。 |
| AI 工作链推荐原型 | 向导式初始化后由 AI 生成工作流和插件建议。 | 推荐结果可编辑、可替换、可拒绝。 |
| Q15 | 第一版 Git/GitHub 接入是否直接采用现有 MCP Server，还是自研一个最小 Git/GitHub MCP 连接器？ | 学生/导师 |
| Q16 | 本系统 MCP Server 第一批应暴露哪些能力：任务管理、项目查询、知识资产写入、工作流推荐、插件/连接器管理，还是全部先做设计清单？ | 学生/导师 |
| Q17 | Codex、Claude Code 等本地 AI 控制系统时，权限边界如何设置：只读优先、用户确认后写入，还是允许自动执行部分操作？ | 学生/导师 |

## 4.8 系统自身 MCP Server 规划

当系统核心能力稳定后，应为本系统建立一个本地 MCP Server，使外部 AI Agent 能直接控制系统。这样，Codex、Claude Code 等工具不仅能读写代码，还能读取项目上下文、查看任务、理解 AI 工作流、写入知识资产和触发复盘。

| 拟暴露能力 | MCP Tool/Resource 示例 | 权限建议 |
| --- | --- | --- |
| 项目查询 | list_projects、get_project_context | 默认只读。 |
| 任务管理 | list_tasks、create_task、update_task_status | 写操作需用户确认。 |
| 知识资产 | read_knowledge_cards、write_knowledge_card | 写入需确认，敏感项目可禁用。 |
| AI 工作流 | list_workflows、get_workflow_trace、recommend_workflow | 推荐可直接生成，执行需确认。 |
| 贡献事件 | query_contribution_events、summarize_project_activity | 默认只读，注意隐私。 |
| 连接器管理 | list_connectors、enable_connector、disable_connector | 启用/禁用需用户确认。 |

# 5. 验收与评估

本章用于把头脑风暴愿景转化为可验证的毕业设计成果。评估重点不是商业可用性，而是系统设计是否形成闭环、核心概念是否可演示、关键风险是否被识别并合理处理。

## 5.1 功能验收标准

| 功能模块 | 验收标准 | 测试/演示方式 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目与任务协作 | 能创建项目、任务，设置负责人、状态和关联记录。 | 演示一个样例项目。 | 是 |
| AI 工作流记录 | 能记录一次 AI 辅助任务的步骤、输入输出和人工确认点。 | 演示步骤卡片和回放。 | 是 |
| 贡献事件统计 | 能按成员或项目展示事件数量、类型和来源。 | 使用样例数据生成统计视图。 | 是 |
| 行为资产沉淀 | 能从任务或 AI 工作流中生成知识/流程/复盘卡片。 | 演示从任务到知识资产的转化。 | 是 |
| 多视图展示 | 同一数据至少支持两种视图切换。 | 演示列表/看板/时间线/卡片等。 | 是 |
| 数据考虑与权限边界 | 文档中说明数据类型、用途、访问边界和风险处理。 | 检查设计文档和界面说明。 | 是 |
| 生态集成 | 至少提供一种最小集成或清晰接口设计。 | 演示或文档说明。 | 否，可作为加分项 |
| 插件/适配器机制 | 能说明或演示外部工具事件如何进入系统。 | 以 Git/Issue/AI Trace/知识库导入中的一种作为最小样例。 | 是 |
| 工作流推荐 | 能根据典型场景给出工具链和步骤建议，且允许用户修改。 | 演示选择“毕设研究/独立开发/小团队迭代”等模板。 | 是 |
| 渐进式迁移说明 | 文档中明确不强迫迁移，支持保留原工具并接入当前工作流。 | 检查范围、生态集成和数据考虑章节。 | 是 |
| 模拟适配器 | 用于模拟外部工具行为的假适配器，通常读取静态样例数据或写死返回结果，不真正连接外部工具或加载真实插件。 |  |  |
| 真实插件加载机制 | 系统能读取插件元信息、加载插件入口、启用/禁用插件，并让插件注册能力或输出事件。 |  |  |
| 向导式初始化 | 用户首次创建项目时，系统通过问题收集目标、已有工具、团队情况和难点，并据此生成推荐工作链。 |  |  |
| AI 工作链推荐 | AI 根据用户目标、项目上下文和已有工具，生成可修改的工具链与工作流建议。 |  |  |
| Git/GitHub 最小接入 | 第一版优先选择 Git 或 GitHub 作为真实生态接入样例，为贡献统计和 AI 推荐提供项目事实数据。 |  |  |

## 5.2 非功能需求评估

| 质量属性 | 要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 核心流程应尽量轻量，避免大量必填字段和复杂配置。 | 用样例用户路径检查步骤数量和理解成本。 |
| 性能 | 样例项目规模下任务、事件和视图切换响应可接受。 | 使用模拟数据进行基本响应测试。 |
| 可靠性 | 核心数据保存、步骤记录和统计结果应稳定。 | 执行功能测试和异常输入测试。 |
| 可维护性 | 系统对象、事件和视图逻辑应相对解耦。 | 检查模块划分和代码/设计说明。 |
| 可扩展性 | 模型、工具和视图应尽量通过适配器或协议化思想扩展。 | 检查接口设计或候选集成说明。 |
| 安全性/隐私 | 最小采集、用途透明、敏感内容可脱敏或删除。 | 检查数据考虑和权限设计。 |
| 可观测性 | AI 调用和关键用户行为应具备基本日志或 Trace。 | 检查步骤卡片、事件日志和可回放记录。 |
| 可插拔性 | 核心系统应保持轻量，功能通过插件/适配器扩展。 | 检查插件机制设计、模块边界和禁用/替换能力。 |
| 迁移友好性 | 系统应允许用户保留原工具，并通过接入事件和视图整合进入当前工作流。 | 检查生态集成方案和最小接入示例。 |
| 自主性 | 系统推荐工作流但不强制业务实现，用户可替换工具和步骤。 | 检查模板推荐和配置自由度。 |
| Q12 | 真实插件加载机制第一版采用哪种形态：插件目录 + manifest、本地脚本插件、后端适配器插件，还是前端扩展点？ | 学生/导师 |
| Q13 | Git/GitHub 插件第一版具体接入哪些对象：commit、Issue、Pull Request、Review，还是先从本地 Git 日志开始？ | 学生/导师 |
| Q14 | AI 工作链推荐是否必须调用真实模型 API，还是允许本地模型/可替换模型适配层？ | 学生/导师 |

## 5.3 毕设交付物

| 交付物 | 说明 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 系统原型/完整系统 | 包含任务协作、AI 工作流记录、贡献统计、知识沉淀和多视图展示。 | 可在答辩中完成核心路径演示。 |
| 需求分析文档 | 包括愿景范围、用户场景、功能需求和非功能需求。 | 章节完整，范围边界清晰。 |
| 系统设计文档 | 包括架构、数据模型、模块设计、接口或流程设计。 | 能解释系统如何支撑核心主旨。 |
| 测试报告 | 覆盖核心功能和非功能验证。 | 包含测试用例、结果和问题说明。 |
| 样例数据/演示场景 | 用于展示 AI 透明工作流、贡献统计和行为资产化。 | 至少一条完整项目样例链路。 |
| 论文/设计说明书 | 阐述选题背景、相关研究、系统设计、实现与评估。 | 满足学校毕设格式要求。 |
| 答辩演示材料 | PPT、演示脚本、截图或录屏。 | 能在限定时间内讲清问题、方案和成果。 |
| 插件/适配器设计说明 | 说明如何接入开源项目和团队已有工具。 | 至少包含能力声明、数据输入、权限边界和示例。 |
| 工作流推荐样例 | 提供若干典型工具链和工作流模板。 | 能展示随取随用、可替换、非强制的设计思想。 |

# 附录 A：术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 超级个体 | 具备较强自主规划、学习、创作和交付能力的个人，也可指以少量成员完成复杂工作的轻量团队单元。 |
| AI 工作流透明化 | 将 AI 辅助工作的关键步骤、输入输出、工具调用、人工确认和结果修正以可追踪形式展示。 |
| 步骤卡片 | 对 AI 或人工操作步骤的结构化记录，通常包含目标、输入、处理、输出、状态和确认信息。 |
| 贡献量化 | 基于任务、文档、代码、评论、评审等事件形成贡献事实视图，但不等同于绩效评价。 |
| 多模态展示 | 同一底层数据根据场景展示为看板、列表、时间线、图谱、卡片或仪表盘等形式。 |
| 行为资产化 | 将工作过程、决策路径、问题解决方案和复盘经验沉淀为可搜索、可链接、可复用的资产。 |
| 重构成本定量化 | 通过测试集、Token、耗时、失败率等指标估算系统重构或模型替换成本。 |
| 去形式化设计管理 | 保留项目管理中目标、优先级、风险和复盘等核心思想，减少重复填表、周报和流程仪式。 |
| 本地优先 | 优先保证数据由用户本地或自托管环境控制，再考虑云端同步和协作。 |
| MVP | 最小可行产品，用于在有限周期内验证核心价值和关键假设。 |
| 渐进式迁移 | 在不强制替换团队已有工具的前提下，先接入关键事件和数据，再逐步优化当前工作流。 |
| 插件市场式生态 | 核心平台保持轻量，功能通过插件按需安装、启用、禁用、替换和组合，类似 VS Code 插件市场。 |
| 工具链推荐 | 系统根据用户目标、任务类型和已有工具推荐可执行工具组合和流程，但用户保留最终选择权。 |
| 平台无关工作流 | 平台提供流程组织和过程透明化能力，具体业务工具和实现方式不被平台强绑定。 |
| 适配器 | 连接外部工具与本系统的数据转换或能力封装模块，可用于导入事件、同步状态或调用工具。 |

# 附录 B：待确认问题

| 编号 | 问题 | 负责人 | 截止时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 导师是否认可“AI 透明协作”作为主线，而不是泛化的项目管理或知识管理系统？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q2 | MVP 是否需要真实接入大模型 API，还是可以用模拟/本地模型完成演示？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q3 | 贡献量化是否应只展示事件事实，还是允许引入权重和价值校正？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q4 | 多视图展示第一版保留哪两到三种视图最合适？ | 学生 | 待定 | 待确认 |
| Q5 | 生态集成第一版应选择 Git、可观测工具、MCP、本地模型中的哪一个作为最小验证？ | 学生 | 待定 | 待确认 |
| Q6 | 数据存储是否明确采用本地优先/自托管表述，还是只作为设计原则？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q7 | 论文相关工作部分是否重点比较 Notion、Linear、Logseq、Heptabase、Langfuse、MCP 等？ | 学生 | 待定 | 待确认 |
| Q8 | 第一版最小生态接入优先选择哪类工具：Git/Issue、知识库、AI Trace、MCP，还是本地模型？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q9 | 插件市场第一版应做到真实安装/启用，还是先用静态插件清单与模拟适配器表达？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q10 | 工作流推荐第一版采用规则模板，还是引入 AI 根据用户目标生成建议？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |
| Q11 | 如何界定平台推荐与用户自主之间的边界，避免推荐变成新的形式主义？ | 学生/导师 | 待定 | 待确认 |